Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 1 февраля 2006 г. N 54**

**О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ НАДЗОРЕ**

**В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ

от 16.02.2008 [N 87](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F1D9401630C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZAK), от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042255PCZ8K),

от 04.02.2011 [N 48](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297FBDA4D1030C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CEP2Z8K), от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297F4DD481130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C9P2ZCK),

от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CDP2ZBK), от 05.06.2013 [N 476](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F0DF411130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042251CEP2Z8K),

от 20.07.2013 [N 610](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297FADF4E1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C9P2Z6K), от 29.04.2014 [N 387](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6295F1DE411130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CDP2ZBK),

с изм., внесенными [Решением](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B649BFADC4E196DC20447F3D3D96350346790F89D042256PCZDK) Верховного Суда РФ

от 10.04.2008 N ГКПИ08-547)

В соответствии со [статьей 54](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F3DA4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C04225DCAP2Z7K) Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое [Положение](#Par46) об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации.

2. Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного строительного надзора, являются:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZEK) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - при строительстве, реконструкции объектов, указанных в [пункте 5.1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F3DA4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C0CP2Z4K) Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, и объектов федеральных ядерных организаций;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042255PCZ4K), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZFK), от 29.04.2014 [N 387](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6295F1DE411130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CDP2Z7K))

Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной власти, на которые указами Президента Российской Федерации возложено осуществление государственного строительного надзора.

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042255PCZ4K) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)

2.1. Государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией, осуществляемыми на территории г. Москвы, в части уникальных объектов, указанных в [абзаце втором пункта 2](#Par22) настоящего Постановления, до 1 января 2013 г. осуществляется уполномоченным на это органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы.

(п. 2.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042254PCZEK) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204, в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZCK) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

2(2). Федеральный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

(п. 2(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6295F1DE411130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZEK) Правительства РФ от 29.04.2014 N 387)

3. Установить, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору организует научно-методическое обеспечение государственного строительного надзора в Российской Федерации.

4. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042254PCZ8K) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утверждено

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 февраля 2006 г. N 54

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА**

**В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ

от 16.02.2008 [N 87](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F1D9401630C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZAK), от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042254PCZBK),

от 04.02.2011 [N 48](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297FBDA4D1030C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CEP2Z8K), от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297F4DD481130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C9P2ZCK),

от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZBK), от 05.06.2013 [N 476](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F0DF411130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042251CEP2Z8K),

от 20.07.2013 [N 610](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297FADF4E1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C9P2Z6K), от 29.04.2014 [N 387](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6295F1DE411130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZCK))

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления государственного строительного надзора в Российской Федерации.

При осуществлении государственного строительного надзора, организации и проведении проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей применяются положения Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F0DC4F1430C80C1EFFD1DEP6ZCK) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных [частью 5 статьи 54](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F3DA4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49E0DP2Z5K) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2Z9K) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

2. Государственный строительный надзор осуществляется:

а) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии со [статьей 49](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F3DA4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042355C4P2ZFK) Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы;

б) при реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со [статьей 49](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F3DA4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042355C4P2ZFK) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042254PCZAK), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2Z8K))

3. Задачей государственного строительного надзора является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком (далее - подрядчик), нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042257PCZCK) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)

4. Предметом государственного строительного надзора является проверка:

а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297F4DD481130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C9P2ZDK), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2Z8K))

б) наличия разрешения на строительство;

в) выполнения требований [частей 2](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F3DA4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042354CFP2ZEK) и [3 статьи 52](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F3DA4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042354CFP2ZFK) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042257PCZFK) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)

4(1). В случае отсутствия технических регламентов предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам, федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и требованиям к сохранению объектов культурного наследия, нормам и правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, требованиям промышленной безопасности, требованиям надежности и безопасности в электроэнергетике, нормам и правилам безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (далее - нормы и правила).

(п. 4(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042257PCZBK) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204, в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297F4DD481130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C9P2ZAK), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2Z8K), от 20.07.2013 [N 610](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297FADF4E1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C9P2Z6K))

5. Государственный строительный надзор [осуществляется](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6296F3DB4F1230C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CDP2Z7K) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного строительного надзора, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного строительного надзора (далее - органы государственного строительного надзора).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CFP2ZEK), от 29.04.2014 [N 387](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6295F1DE411130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZDK))

Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, то органом государственного строительного надзора в рамках государственного строительного надзора осуществляется федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный контроль (надзор) за соответствием объекта капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F3DA4A1330C80C1EFFD1DEP6ZCK) Российской Федерации, государственный экологический надзор.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042257PCZ5K) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204, в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297F4DD481130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C9P2ZBK), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CFP2ZCK), от 05.06.2013 [N 476](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F0DF411130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042251CEP2Z9K))

6. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление федерального государственного строительного надзора, осуществляют такой надзор при строительстве, реконструкции объектов, указанных в [пункте 5.1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F3DA4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C0CP2Z4K) Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением объектов федеральных ядерных организаций.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042256PCZDK), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CFP2ZDK), от 29.04.2014 [N 387](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6295F1DE411130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZBK))

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" осуществляет федеральный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6295F1DE411130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2Z8K) Правительства РФ от 29.04.2014 N 387)

7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление регионального государственного строительного надзора, осуществляют такой надзор за строительством, реконструкцией иных, кроме указанных в [пункте 6](#Par78) настоящего Положения, объектов капитального строительства, если при их строительстве, реконструкции предусмотрено осуществление государственного строительного надзора.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CFP2ZAK) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

8. Государственный строительный надзор осуществляется органом государственного строительного надзора с даты получения им в соответствии с частью 5 [статьи 52](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F3DA4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C04225DC8P2ZDK) Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале работ до даты выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297F4DD481130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C9P2Z8K), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CFP2ZBK))

Все документы, составленные либо полученные при осуществлении государственного строительного надзора, подлежат включению в дело, формируемое органом государственного строительного надзора. [Порядок](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6595F6D140196DC20447F3D3D96350346790F89D042255PCZ4K) формирования и ведения таких дел, в том числе определение требований, предъявляемых к включаемым в такие дела документам, устанавливается Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042256PCZFK), от 04.02.2011 [N 48](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297FBDA4D1030C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CEP2Z8K))

9. Государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок.

(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042256PCZEK) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)

10. Проверке соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства и результатов таких работ требованиям технических регламентов, нормам и правилам, а также требованиям иных нормативных правовых актов и проектной документации подлежит соблюдение:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042256PCZ8K), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2Z8K))

а) при строительстве - требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;

б) при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для реконструкции в случае изменения параметров объекта капитального строительства, его частей, а также замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства (за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов), а также требований к выполнению работ по изменению параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

(пп. "б" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CFP2Z9K) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

в) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CFP2Z7K) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80.

11. Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) органа государственного строительного надзора, уполномоченным на основании соответствующего распоряжения (приказа) органа государственного строительного надзора и от его имени осуществлять такой надзор (далее - должностное лицо органа государственного строительного надзора) в соответствии с программой проверок, а также в случае получения извещений, указанных в части 6 [статьи 52](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F3DA4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C04225DC8P2Z6K) и части 3 [статьи 53](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F3DA4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C04225DCBP2ZBK) Градостроительного кодекса Российской Федерации, обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

12. Программа проверок разрабатывается должностным лицом органа государственного строительного надзора с учетом конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства и выполнения работ по его строительству, реконструкции, условий последующей эксплуатации, а также других факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2Z8K) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

13. Для определения соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, должностным лицом органа государственного строительного надзора проверяется:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2008 [N 87](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F1D9401630C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZAK), от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297F4DD481130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C9P2Z6K))

а) соблюдение требований к выполнению работ, предусмотренных [пунктом 10](#Par90) настоящего Положения;

б) соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ (далее - общие и (или) специальные журналы), исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Порядок ведения общего и (или) специальных журналов, исполнительной документации устанавливается Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042256PCZAK), от 04.02.2011 [N 48](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297FBDA4D1030C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CEP2Z8K))

в) устранение выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее - нарушения), а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений;

г) соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами, проектной документацией, в том числе требований в отношении энергетической эффективности и требований в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297F4DD481130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C9P2Z7K) Правительства РФ от 25.04.2011 N 318)

Осуществление проверки может быть сопряжено с проведением (назначением) органом государственного строительного надзора экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F0DF411130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042251CEP2Z6K) Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)

14. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений должностным лицом органа государственного строительного надзора составляется [акт](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6595FADF49196DC20447F3D3D96350346790F89D042057PCZDK), являющийся основанием для выдачи заказчику, застройщику или подрядчику (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения) [предписания](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6595FADF49196DC20447F3D3D96350346790F89D042056PCZCK) об устранении таких нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства.

Иные результаты проверки заносятся должностным лицом органа государственного строительного надзора в общий и (или) специальный журналы.

15. Акт, составленный по результатам проверки, и выданное на основании его предписание составляются в 2 экземплярах. К акту о проведенной проверке прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов передаются заказчику, застройщику или подрядчику (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Вторые экземпляры акта и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле органа государственного строительного надзора.

16. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства органом государственного строительного надзора проводится проверка, по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче такого заключения.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2Z8K), от 05.06.2013 [N 476](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6294F0DF411130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042251CEP2Z7K))

17. Орган государственного строительного надзора выдает заключение о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо такие нарушения были устранены до даты выдачи заключения о соответствии.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297F4DD481130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C8P2ZEK), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2Z8K))

В целях получения заключения о соответствии в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись в период с 30 декабря 2004 г. по 1 января 2007 г., но разрешения на ввод в эксплуатацию которых не получено, заявитель вправе представить органу государственного строительного надзора документы, подтверждающие соответствие результатов строительства и строительных материалов требованиям законодательства, исполнение которых подлежало проверке при осуществлении государственного контроля (надзора) в случае, если проведение такого контроля (надзора) было предусмотрено законодательством Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042256PCZ5K) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204, в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2Z8K) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

В этом случае подготовка заключения о соответствии или уведомления об отказе в выдаче такого заключения осуществляется органом государственного строительного надзора с учетом указанных документов, а сами документы прилагаются к заключению о соответствии или отказу в выдаче заключения о соответствии.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042251PCZDK) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)

Органы государственного строительного надзора по запросу федеральных органов исполнительной власти безвозмездно предоставляют им информацию о выданных заключениях о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства, содержащую сведения о лице, которому выдано заключение, дате утверждения заключения, наименовании и адресе (почтовом или строительном) объекта капитального строительства, в отношении которого осуществлялся государственный строительный надзор, или об отказе в выдаче заключения о соответствии.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042251PCZCK) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204, в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CEP2ZEK) Правительства РФ от 03.02.2012 N 80)

18. Орган государственного строительного надзора отказывает в выдаче заключения о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства были допущены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и такие нарушения не были устранены до даты выдачи заключения о соответствии.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.04.2011 [N 318](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297F4DD481130C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255C8P2ZFK), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2Z8K))

19. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения выдается органом государственного строительного надзора застройщику или заказчику в течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика в орган государственного строительного надзора за выдачей заключения. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии должно содержать обоснование причин такого отказа со ссылками на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию.

20. [Заключение о соответствии](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6595FADF49196DC20447F3D3D96350346790F89D042053PCZAK) или [решение](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6595FADF49196DC20447F3D3D96350346790F89D042052PCZBK) об отказе в выдаче такого заключения составляется в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается должностным лицом органа государственного строительного надзора, осуществлявшим проверку (итоговую), и утверждается распоряжением (приказом) органа государственного строительного надзора.

Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения передается застройщику или заказчику, второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения остается в деле органа государственного строительного надзора.

21. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии может быть оспорено застройщиком или заказчиком в судебном порядке.

22. Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений осуществляется в комплексе с проверками и [инспекциями](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6293F4DC411730C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZFK), предусмотренными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере обеспечения безопасности указанных объектов.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 [N 204](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042251PCZFK), от 03.02.2012 [N 80](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6291F6DF4A1330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2Z8K))

23. Сведения, полученные в ходе осуществления государственного строительного надзора, подлежат обобщению и включению в создаваемые органами государственного строительного надзора информационные системы государственного строительного надзора.

24. Должностные лица органов государственного строительного надзора при проведении проверок осуществляют следующие полномочия:

а) беспрепятственно посещают объекты капитального строительства во время исполнения служебных обязанностей;

б) требуют от заказчика, застройщика или подрядчика представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;

в) требуют от заказчика, застройщика или подрядчика проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено;

г) составляют по результатам проведенных проверок акты, на основании которых дают предписания об устранении выявленных нарушений;

д) вносят записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный журналы;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривают дела об административных правонарушениях, применяют меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

25. Органы государственного строительного надзора и их должностные лица в случае ненадлежащего осуществления государственного строительного надзора несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Положению об осуществлении

государственного строительного

надзора в Российской Федерации

КРИТЕРИИ

ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

К ОСОБО ОПАСНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫМ И УНИКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6B96F4D84E196DC20447F3D3D96350346790F89D042251PCZEK) Правительства РФ от 10.03.2009 N 204.